钢轨缺陷检测系统

模块一测试缺陷报告书

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | 1.0 | 模块一测试材料 | 成员A/B/C |

目  录

1 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 背景	3

1.3 定义	3

1.4 参考资料	3

2 测试环境	4

2.1 硬件环境	4

2.2 软件环境	4

3 模块一缺陷测试	4

3.1 被测软件	4

3.2 测试策略	4

3.3 执行步骤	4

3.4 缺陷表	5

3.4.1 短时延测量返回零	5

3.4.2 深度文件丢失时异常类型错误	6

3.4.3 零次测量导致除零异常	7

3.5 结果分析和结论	8

1 引言

1.1 编写目的

记录钢轨缺陷检测系统模块一测试的三项独立缺陷，为开发修复、回归验证和课程评审提供可复现依据。三项均已在2026-09-15执行记录中复现，目前未修复、未关闭。

1.2 背景

被测对象为SteelRailWay的双模态数据加载与工程指标模块，采用Python/PyTorch实现。课程小组为成员A、成员B、成员C；具体发现人、处理人及分工由小组补充确认。系统以RGB和深度信息支持钢轨异常检测，本报告聚焦读取错误和时延接口。

1.3 定义

GT为像素级异常掩码；预热为正式计时前的模型调用；n_run为正式测量次数。严重度“中”表示影响模块错误处理或指标可信度；状态“未修复”表示当前缺陷仍可复现，修复验证尚未完成。

1.4 参考资料

| 序号 | 资料 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程要求及附录2模板 | 2026版 | 课程提供 |
| 2 | module1.log与module1.xml | 2026-09-15 | tests/logs/cpu-only/ |
| 3 | case-index.json与coverage.json | 2026-09-15 | tests/logs/cpu-only/ |
| 4 | 数据读取与工程指标源码 | 当前版本 | SteelRailWay/ |

2 测试环境

2.1 硬件环境

Intel Core i5-12500H，物理内存约16GB，CPU执行。使用临时小型RGB/深度文件，无外部服务器、数据库或显示交互要求。

2.2 软件环境

日志平台为win32、Windows内核10.0.26200；Python 3.10.20、pytest 9.1.1、pytest-cov 7.1.0。当前依赖核查：PyTorch 2.12.0、torchvision 0.27.0、NumPy 1.23.5、OpenCV 4.11.0.86。测试种子42，时钟控制由monkeypatch完成。

3 模块一缺陷测试

3.1 被测软件

代码位于仓库SteelRailWay/。被测数据文件读取函数为datasets/rail_dataset.py::_load_depth；时延函数为eval/metrics_engineering.py::measure_inference_latency。版本用tests/source-freeze.json的SHA-256核对，仓库HEAD为71ed03c。

3.2 测试策略

以48项自动化测试为总体，针对缺失文件、短时延和零测量次数设计异常及边界场景。将相同根因的失败合并，三项独立缺陷与其他待审核参数失败分开统计。优先级暂定中，待小组确认。

3.3 执行步骤

在仓库根目录使用指定Python解释器，确认环境可导入torch、cv2与pytest，执行tests/module1/。按附录1编号与JUnit节点定位失败，再依据下列缺陷卡独立复现。单项执行可将目录替换为卡片中的pytest节点。

& 'D:\Anaconda\envs\AI_common\python.exe' -m pytest -c pytest.ini tests/module1/

本报告依据12:31执行记录填写，38通过、10失败、0跳过、0执行错误，终端耗时13.76秒。该批次未完成修复后的验证。

3.4 缺陷表

三项独立缺陷的复现证据与后续处理如下。

3.4.1 短时延测量返回零

| 测试人 | 小组（个人待认领） |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 工程指标 |  |  | 功能编号 |  |  | MET-LAT |  |  |  |
| 测试项编号 | DEF-20260915-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | 短时延应得到可靠的毫秒均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | M1-S43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 中 |  |  | 状态 | 未修复 |
| 分配给 | 待分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 待小组内部登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 短时延测量返回零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1. 使用记录调用次数的小模型与CPU输入元组。 2. monkeypatch令time.time恒为100，perf_counter依次为10和10.002。 3. 以预热2次、测量4次调用时延接口。 预期结果：约0.5毫秒/次，模型总调用6次。 实际结果：返回0.0毫秒，数值断言失败；后续调用次数断言未执行到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | module1.log、module1.xml；节点： tests/module1/whitebox/test_regression_metrics.py::test_latency_uses_monotonic_high_resolution_clock |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | M1-S35同类短时延失败，不重复计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 根因：使用time.time测持续时间，短间隔可能落在同一时钟刻度，也可能受系统校时影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 待处理 |  |  | 解决日期 |  |  | 未修复 |  |  |
| 解决build |  | 尚无 |  |  | 解决方案 |  |  | 建议，未实施 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 建议改用time.perf_counter；保持预热、设备同步和毫秒换算语义。修复后S43应得到0.5且调用数6，再复查S35真实时延为正及合法输入路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 未关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2 深度文件丢失时异常类型错误

| 测试人 | 小组（个人待认领） |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 数据集读取 |  |  | 功能编号 |  |  | DATA-DEPTH |  |  |  |
| 测试项编号 | DEF-20260915-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | 读取失败应抛FileNotFoundError，并在消息中包含失败路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | M1-S18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 中 |  |  | 状态 | 未修复 |
| 分配给 | 待分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 待小组内部登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 深度文件丢失时异常类型错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1. rail_factory创建有效双模态文件并完成数据集扫描。 2. 获取samples[0]的depth_path并删除文件。 3. 访问dataset[0]，捕获异常。 预期结果：FileNotFoundError且包含深度路径。 实际结果：AttributeError：NoneType无astype属性；异常路径断言未执行到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | module1.log、module1.xml；节点： tests/module1/blackbox/test_regression_depth.py::test_depth_read_failure[missing] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无独立重复项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 根因：cv2.imread读取失败返回None，代码直接调用astype，尚未进行读取结果检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 待处理 |  |  | 解决日期 |  |  | 未修复 |  |  |
| 解决build |  | 尚无 |  |  | 解决方案 |  |  | 建议，未实施 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 建议先检查读取结果是否None，再转换为float32。修复后S18应抛正确异常并通过路径断言，同时执行S22/S23确认合法读取及两种加载方式一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 未关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3 零次测量导致除零异常

| 测试人 | 小组（个人待认领） |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 工程指标 |  |  | 功能编号 |  |  | MET-RUNS |  |  |  |
| 测试项编号 | DEF-20260915-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | 测量次数为零时应抛消息含n_run的ValueError。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | M1-S44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 中 |  |  | 状态 | 未修复 |
| 分配给 | 待分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 待小组内部登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 零次测量导致除零异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1. 创建torch.nn.Identity模型与ones(1)输入元组，设备CPU。 2. 调用时延接口，指定n_run=0。 3. 检查异常类型及消息。 预期结果：ValueError，消息含n_run。 实际结果：ZeroDivisionError：float division by zero。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | module1.log、module1.xml；节点： tests/module1/whitebox/test_regression_metrics.py::test_latency_invalid_runs[0] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 与01同属时延函数，但触发条件与根因独立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 根因：没有验证n_run的有效范围，在零次测量后执行elapsed/n_run。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 待处理 |  |  | 解决日期 |  |  | 未修复 |  |  |
| 解决build |  | 尚无 |  |  | 解决方案 |  |  | 建议，未实施 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 建议在测量前校验n_run为正整数。修复后S44应通过，合法次数仍返回时延。负数、小数和布尔值的完整校验可另行设计，本次不声明已验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 未关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 结果分析和结论

三项独立缺陷均为中等严重度、未修复：工程指标2项，数据读取1项。短时延问题影响指标可信度，深度读取和测量次数问题影响异常处理。当前不能记录为修复完成或关闭。

| 失败范围 | 数量 | 处理结论 |
| --- | --- | --- |
| S43、S18、S44 | 3 | 分别登记01、02、03 |
| S35 | 1 | 归并为01的同类表现 |
| S02、S03、S12、S14、S16、S17 | 6 | 参数校验失败，继续审核接口约定及根因 |
| 合计 | 10 | 不等于10个独立缺陷 |

后续闭环：明确处理人与修复版本，按卡片建议修改并执行同节点回归，再运行模块一全套测试。记录修复时间、提交号、实际结果与复核人，确认后关闭。六项参数失败需核实无效输入和目录检查的优先顺序，不应仅改断言获得通过。

本报告的“发送给”仅是模板登记字段，不代表已经向任何人发送消息。个人归属与处理分配待小组确认。